ApartaView - Estado del Deployment

Reporte para revision externa - Mayo 2026

# 1. Contexto del Proyecto

ApartaView es una aplicacion web para busqueda colaborativa de apartamentos. Tiene dos servicios:

- Frontend: React + Vite + Tailwind CSS, hosteado en Vercel

- Backend: Express.js + Node 22, hosteado en Railway

- Base de datos: Supabase (PostgreSQL) con realtime via WebSockets

El codigo fue recientemente actualizado con las siguientes features nuevas:

- Sistema de votos por usuario (yes / maybe / no) por apartamento

- Seccion de comentarios por apartamento (colapsable)

- Vista de comparacion de hasta 3 apartamentos

- Rediseno completo del UI (minimalista, zinc/blanco)

# 2. Estado Actual

| Backend (Railway) | Funcionando - API responde correctamente |
| --- | --- |
| Base de datos (Supabase) | Funcionando - datos persisten |
| Frontend (Vercel) | ROTO - sigue mostrando UI viejo, no carga datos |
| Votos y comentarios | Implementados en codigo, no visibles en produccion |
| Variable VITE_API_URL | Seteada en Vercel con https://, pero sin efecto visible |

# 3. Error Observado en el Browser

Al abrir F12 -> Network en el sitio de Vercel, aparece este error:

GET https://apaview1.vercel.app/apaview-production.up.railway.app/api/apartments 404

Esto significa que VITE_API_URL se esta concatenando como ruta relativa en vez de usarse como URL absoluta. La URL resultante es:

- Actual (malo): https://apaview1.vercel.app/apaview-production.up.railway.app/api/apartments

- Esperado (correcto): https://apaview-production.up.railway.app/api/apartments

El codigo de config.js es correcto:

export const API = import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:3001';

La variable fue seteada en Vercel con el valor 'https://apaview-production.up.railway.app' (con https://), pero el error persiste igual. Esto sugiere que Vercel puede estar sirviendo un build cacheado anterior donde la variable no estaba seteada o estaba mal.

# 4. Intentos Realizados

## Intento 1: Redeploy directo en Vercel

El usuario hizo redeploy pero no se vio ningun cambio. Hipotesis inicial: Vercel estaba deployando el package.json de la raiz (que solo tiene el backend Express) en vez del frontend React en /frontend.

## Intento 2: Crear vercel.json en la raiz

Se creo el archivo vercel.json con:

- buildCommand: 'cd frontend && npm install && npm run build'

- outputDirectory: 'frontend/dist'

- installCommand: 'echo skip'

Se hizo commit y push a main. Resultado: no funciono. El usuario reporto que seguia viendo el UI viejo y ahora no habia ningun apartamento.

## Intento 3: Agregar VITE_API_URL en Vercel

Se identifico que sin VITE_API_URL, el frontend cae a localhost:3001. Se instruyo al usuario a agregar la env var en Vercel -> Settings -> Environment Variables.

Primera vez: el usuario la agrego sin el prefijo https://, resultando en una URL relativa invalida.

Segunda vez: se corrigio con https:// completo. Vercel mostro el mensaje 'Configuration Settings in the current Production deployment differ from your current Project Settings', indicando que el nuevo config no se habia aplicado aun.

## Intento 4: Configurar Root Directory en Vercel dashboard

Se instruyo al usuario a cambiar en Vercel -> Settings -> General:

- Root Directory: frontend

- Build Command: npm run build

- Output Directory: dist

Luego se elimino el vercel.json de la raiz (porque conflictuaba con el Root Directory del dashboard) y se hizo push.

Resultado: el usuario dice que sigue sin funcionar. El error en consola sigue siendo el mismo 404 con la URL mal construida.

# 5. Hipotesis Actuales

En orden de probabilidad:

- Vercel esta sirviendo un build cacheado viejo donde VITE_API_URL no estaba configurada. Las variables VITE_* se 'hornean' en el bundle en tiempo de build, no en runtime. Si el build fue antes de setear la var, el valor incorrecto quedo hardcodeado.

- El Root Directory en Vercel no se guardo correctamente o hay un conflicto entre el vercel.json anterior y la config actual del dashboard.

- Puede haber un problema de cache del browser del usuario (menos probable dado que el error en Network tab muestra la URL incorrecta).

- El deployment que esta activo en produccion no corresponde al ultimo commit pusheado.

# 6. Lo que NO se ha Probado Todavia

- Verificar en los build logs de Vercel que el ultimo deployment SÍ usa VITE_API_URL correctamente

- Hacer un 'Force Redeploy' limpio desde el ultimo commit (no desde un deployment cacheado)

- Revisar si hay un archivo .env.production en el repo con valores incorrectos que override las env vars de Vercel

- Verificar CORS en el backend de Railway (si el frontend logra conectar, puede estar bloqueado por CORS)

- Probar el build localmente con VITE_API_URL seteada para confirmar que el codigo es correcto

# 7. Archivos Clave del Frontend

| Archivo | Rol |
| --- | --- |
| frontend/src/lib/config.js | Lee VITE_API_URL para construir la URL del backend |
| frontend/src/components/ApartmentCard.jsx | Card con votos, comentarios y galeria de fotos |
| frontend/src/components/Board.jsx | Grid principal con filtros, sort y modo comparar |
| frontend/src/lib/supabase.js | Cliente Supabase (null si no hay env vars) |

# 8. Recomendaciones para quien retome esto

Lo primero que hay que verificar antes de tocar codigo:

- Ir a Vercel -> Deployments -> abrir el ultimo deployment -> ver los Build Logs y confirmar que dice 'VITE_API_URL' durante el build.

- Si no aparece la variable en los logs, el problema es 100% de configuracion de Vercel, no de codigo.

- Si sí aparece pero la URL sigue mal, puede haber un .env o .env.production en el repo con un valor incorrecto que override la variable de Vercel.

- El codigo del frontend (ApartmentCard, Board, config.js) esta correcto y tiene todas las features implementadas. No necesita cambios.

El codigo esta en: https://github.com/DavidSerfatyCS/APAVIEW - branch main

Backend live: https://apaview-production.up.railway.app

Frontend live: https://apaview1.vercel.app